|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1 | 23/03/2021 | Rafael Furtado |  |

Sumário

[Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos 2](#_Toc404958447)

[Método de gerenciamento dos custos 2](#_Toc404958448)

[Documentos padronizados dos custos 2](#_Toc404958450)

[Ferramentas 2](#_Toc404958451)

[Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto 3](#_Toc404958452)

[Plano de gerenciamento dos custos 3](#_Toc404958453)

[Estimar os custos 3](#_Toc404958454)

[Determinar o orçamento 3](#_Toc404958455)

[Controlar os custos 3](#_Toc404958456)

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos

O objetivo deste plano é equilibrar os custos durantes as Sprints, que serão as entregas feitas ao nosso patrocinador. Durante este projeto, não haverá custos com equipamentos ou softwares, pois tudo que precisamos já se encontra conosco, contudo os custos que teremos serão referentes a pagamentos de salário dos empregados que encontramos conosco.

# Método de gerenciamento dos custos

O método utilizado para gerenciar os custos do projeto será o método ágil, já utilizado por diversas empresas por sua efetividade, o gerenciamento de custos será feito dividido em 4 sprints, que serão as entregas de nossa aplicação ao patrocinador.

## Documentos padronizados dos custos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| Plano Custo | Gerenciamento de custos | Plano de custo |

## Ferramentas

As Ferramentas utilizadas para gerenciamento de custos será o MS Project, devido a sua capacidade de calcular o custo dos colaboradores em razão de suas horas trabalhas, agilizando o processo.

## Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Papel | Responsabilidades | Competências | Autoridade |
| Scrum Master | Gerir a equipe | Gestor da equipe | Giovanni Alves |
| Product Owner | Intercessor | Intercessor entre o patrocinador | Bárbara Port |
| Developer Team | Completar tasks | Membro do front-end | Ana Carolina |
| Developer Team | Completar tasks | Membro do front-end | Ana Clara |
| Developer Team | Completar tasks | Membro do front-end | Anna Yukimi |
| Developer Team | Completar tasks | Membro do front-end | Bárbara Bidetti |
| Developer Team | Completar tasks | Membro do back-end | Felipe Silva |
| Developer Team | Completar tasks | Membro full-stack | Nicholas Roque |
| Developer Team | Completar tasks | Membro full-stack | Rafael Furtado |

# Plano de gerenciamento dos custos

Os processos para gerenciar os custos serão feitos por horas trabalhadas por indivíduo por tarefa, após definido o valor da hora de cada colaborador, o MS Project se encarregará de fazer o cálculo dos custos.

## Estimar os custos

* 1° Sprint: R$ 11 920,00
* 2° Sprint: R$ 19 200,00
* 3° Sprint: R$ 21 840,00
* 4° Sprint: R$ 16 800,00

## Determinar o orçamento

O orçamento está sendo determinado em razão da quantia de colaboradores designados para trabalharem na task. Independente do tempo real que cada um contribuiu, o MS Project leva em conta apenas o tempo total da tarefa x o preço da hora do funcionário. O valor previsto para o fim do projeto é de R$ 69 760,00.

## Controlar os custos

Os custos do projeto serão controlados através do MS Project, bem como o monitoramento da conclusão das tarefas, porém outras plataformas são usadas em conjunto para complementar o desenvolvimento, como o Trello para expor todas as tarefas aos membros da equipe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Ness Health | 08/03/2021 |
| Gerente do Projeto | Anna Yukimi, Giovanni Alves, Rafael Furtado | 08/03/2021 |