|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 17/03/2021 | Rafael Furtado | Elaboração inicial |
| 1.1 | 24/03/2021 | Anna Yamada | Datas dos Marcos |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Justificativa do projeto

Criar uma plataforma online para disponibilização de cursos e conhecimentos, onde empresas podem inscrever seus alunos (colaboradores) para que adquiram conhecimentos pertinentes as suas funções.

# Descrição do projeto e principais requisitos

Desenvolver uma aplicação WEB voltada para o mercado de ensino a distância, dentro dos padrões LMS que se espera para um produto deste tipo. Ao final, deve-se entregar ao cliente um site onde possa-se realizar upload de arquivos nas extensões .mp3, .mp4, .png, .pdf e cursos SCORMs, além de permitir que os administradores do sistema tenham total controle sobre ele.

# Fases

* Briefing
* Levantamento de requisitos
* Validação dos requisitos
* Desenvolvimento
* Entrega ao cliente

# Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marcos | Previsão |
| Início das atividades | 04/03/2021 |
| Elaboração do backlog | 14/03/2021 |
| Primeira entrega/Sprint | 28/03/2021 |
| Segunda entrega/Sprint | 18/04/2021 |
| Terceira entrega/Sprint | 16/05/2021 |
| Quarta entrega/Sprint | 06/06/2021 |

# Partes interessadas do Projeto

* Patrocinador
* Gestores
* Equipe de desenvolvimento

# Restrições

* Orçamento: R$ 69 760,00
* Tempo de desenvolvimento
* Prazo do cliente

# Premissas

* Disponibilidade do cliente para validar requisitos
* Disponibilidade da equipe para se dedicar ao projeto

# Riscos

* Cliente desistir do produto no meio do projeto
* Equipe se desfazer antes da conclusão do projeto
* Aplicação final não corresponder ao esperado pelo cliente

# Orçamento do Projeto

* 1° Sprint: R$ 11 920,00
* 2° Sprint: R$ 19 200,00
* 3° Sprint: R$ 21 840,00
* 4° Sprint: R$ 16 800,00

Total: R$ 69 760,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprovações | | |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | NESS Health | 23/03 |
| Gerente do Projeto | Anna Yukimi, Giovanni Alves, Rafael Furtado | 23/03 |