**12/05/2021**

**Participantes**

●        Alexia Karine Silva dos Santos ***(Product Owner)*** ●        Davi das Neves Machado ***(Team Dev)*** ●        Gabriel Oliveira Sana ***(Team Dev)*** ●        Jefferson Tavares de Araújo ***(Scrum Master)*** ●        Nagella Chagas Nasser Barbosa ***(Team Dev)*** ●        Valdiney José do Nascimento ***(Team Dev)***

**Objetivo da Reunião**

●    Informar os recados após reunião dos masters;  
 ●    Verificar os problemas ou dúvidas com relação as tarefas;

**Descrição**

         A reunião começou às 20:45 com o master, Jefferson passando os recados informados na reunião de masters realizada antes da reunião;  
 Informado que a apresentação da Sprint foi agendada para o próximo dia 19/05 às 19:45, sendo nesta a validação da sprint será dada pelos masters dos demais grupos e não o cliente, a validação da mesma será após as apresentações;  
 Em seguida foi passada a informação a P.O Alexia sobre que será iniciada nova contagem de dias para o cliente responder a pergunta que é de 48 horas contado a partir de hoje e sugerido a mesma caso tenha dificuldade de elaborar uma pergunta digitada, que poderia por exemplo gravar um áudio e enviar ao cliente;  
 Em seguida foi aberto a palavra para cada membro informar o andamento das tarefas e se estão tendo dificuldades, com isso debatendo com os outros membros a forma ideal para entregarmos o produto na sprint atual que se encerra no próximo dia 16/05;  
 Foi informado pelo Master a correção do GitHub, incluindo as entregas da sprint atual e a próxima, o gráfico Burndown da sprint, nisso a Desenvolvedora Nagella Nasser ficou de verificar se caso tenha mais alguma correção ou inserção, a mesma irá fazer e comitar no github; Ainda foi informado pelo Master, uma possível contratação de um novo membro ao time caso um outro time encerrar as atividades já que saíram alguns membro no time.

Ao fim da reunião ficou acertado de cada membro dar andamento nas tarefas e caso tenha alguma dúvida ou problema enviasse as mesmas no grupo, reunião encerrada às 21:30.

**Pendências**

●        Sem pendências.